## Slide 1
Artificial
Project Service Proposal
Intelligence

## Slide 2
Project Scope
Modul Form Identitas Kandidat
Modul Analisis CV dan Scoring by AI
UI Interview Kandidat
±2 Bulan
Durasi Waktu
Modul Interview and Scoring by AI
Dashboard pembuatan lowongan dan deskripsi pekerjaan
Modul pembuatan soal dan kunci jawaban dari HRD
INCLUDE:
MAINTENANCE ON ISSUE (6 Months)
DEPLOYMENT (ON PREMISE)

## Slide 3: Cost
Biaya Jasa Pembuatan: 30 Juta
Fix Cost
Pay per usage cost (Estimation):
Rp32.000.000
Investement Fee/Total
Large Language Model Cost (Open Source): 5$/month
Pembayaran LLM dilakukan langsung oleh client dalam hal ini SNAPY ke OpenRouter.
Biaya Jasa Research LLM/AI: 2 Juta

## Slide 4: Flow Dealing Project AI
Konsultasi/diskusi mengenai detail project antara developer (Eka Surya) dan klien.
Pembayaran dilakukan 2 tahap ke rekening developer 0459892634 (BNI a.n Putu Eka Surya Aditya). tahap pertama : Pembayaran DP 50% (dilakukan sebagai tanda jadi pembuatan project). tahap kedua : Pelunasan Pembayaran (dilakukan setelah project selesai dikerjakan sesuai dengan scope)
Developer mulai mengerjakan project klien (Dilakukan setelah klien menyelesaikan pembayaran tahap pertama).
Setelah pengerjaan project selesai, developer akan memberikan seluruh program dalam bentuk Github dan hasil output project ke klien.
Developer akan memberikan penjelasan step by step dari awal sampai akhir dalam pengerjaan project tersebut serta melakukan Setup dan Developement
SELESAI
*Note 1 : Harga bisa berubah sesuai dengan tingkat kesulitan dan permintaan fitur tambahan oleh klien dalam proses pengerjaan project
Eka Surya
Developer